Риски.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Риски | Название риска | Последствия | Вероятность | Решение |
| Р.1 | С главным разработчиком произойдет беда. | Задержатся разработки программы | 15% | Иметь помощника, который будет хотя бы частично знать код |
| Р.2 | Дефицит специалистов | Один программист занимается разными проектами | Постоянно | Обучение новых специалистов. |
| Р.3 |  |  |  |  |